|  |  |
| --- | --- |
| TCOLOGO2 | gemeinsam - einfach - sachlich - freundlich  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Maßnahmenliste/Besprechungsprotokoll** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektbezeichnung  Axoom - P08 Abstimmung | | | Ordnungsbegriff  Projekt/Aufgabe+Nr.  Bezeichnung  Datei-Name Dokument4  **1 Entwurf** = Vorlage (Diskussionspapier)  **2 in Arbeit** = Entwurf bzw. verabschiedete Version wird bearbeitet  **3 verabschiedet**.= Abschlussdokument  Status 1 | | |
| Kurztitel/Bezeichnung  Regel Abstimmung | | | Verfasser  TW552el | Seite Datum  / 11.05.2016 | |
| Teilnehmer/Verteiler  Stefan Tomov, Olena Altuntas, Thomas Martin, Marcel Ely Gomes, Eric Bernd, Armin Gerten, Michael Speer | | | Telefon-Durchwahl  30672 |  | |
| Nr | Art\* | Aufgabe/Ergebnisse | | Bearb. durch | Termine |
| 1 | I | Status update zu C-Labs Entwicklung bei Axoom. Marcel berichtet an Olena, welche Punkte bzgl. der Entwicklung von C-Labs noch offen sind. Olena wird die Themen an C-Labs weitergeben. Die Themen sind:   * ScopeId wird nicht erkannt * Datenübertragung funktioniert nicht oder nur sporadisch * Konfiguration über Browser * Monitoring * Performance * AxoomRelayService startet nicht * Verbindung via WSS funktioniert nicht * Logging Analyse | |  |  |
| 2 | I | Am 31.05 wird eine Testinstallation bei Walter König GmbH (Testkunde) durchgeführt. Hierfür ist eine P08 Instanz bei Axoom notwendig. Aufgrund der problematische Datenübertragung ist es wahrscheinlich sinnvoll, die Installation auf der Integrationsumgebung durchzuführen. Stefan Tomov klärt diese Tatsache noch intern bei Axoom.  Auf der Umgebung sollte die neueste Version von P08 deployed werden. | |  |  |
|  |  |  | |  |  |