|  |  |
| --- | --- |
| TCOLOGO2 | gemeinsam - einfach - sachlich - freundlich  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Maßnahmenliste/Besprechungsprotokoll** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektbezeichnung  AG AXOOM-P08 | | | Ordnungsbegriff  Projekt/Aufgabe+Nr.  Bezeichnung  Datei-Name Dokument1  **1 Entwurf** = Vorlage (Diskussionspapier)  **2 in Arbeit** = Entwurf bzw. verabschiedete Version wird bearbeitet  **3 verabschiedet**.= Abschlussdokument  Status 1 | | |
| Kurztitel/Bezeichnung | | | Verfasser  TW5­­33li | Seite Datum  / 25.05.2016 | |
| Teilnehmer/Verteiler  Altuntas, Olena (Axoom); Tomov, Stefan (Axoom); Vogt, Harald; Mueller, Daniel (TWS); Lier­­­tz, Wolfgang; Gerten, Armin (Axoom); Speer, Michael; Ely Gomes, Marcel; Bernd, Eric (Axoom); | | | Telefon-Durchwahl  31926 |  | |
| Nr | Art\* | Aufgabe/Ergebnisse | | Bearb. durch | Termine |
| 1 | M | Klärung AXOOM-interne Möglichkeiten für Kollaborations-/Dokumentationstools ab  Parallel Bericht der Anforderungen an TRUMPF IT | | Altuntas  Liertz | 3.6. |
| 2 | M | Klärung Angebot zu Server-Upgrade | | Liertz | 3.6. |
| 3 | I  M | C-Labs stellt 11 MT für P08-Entwicklung bis Ende GJ zur Verfügung.  Klärung eines C-Labs-Entwicklers vor Ort mit Terminen | | Altuntas | 3.6. |
| 4 | I | Meilensteine:  31.03.: Ursprünglicher Termin für Testkundenphase. Verzögert bis auf Weiteres.  27.06.: GBSWM: Beantragung Sonderverkaufsfreigabe | |  |  |
| 5 | I | Anforderungen an die Verfügbarkeit:  In der Testkundenphase moderate Anforderungen, d. h. Ausfälle von einer halben Stunde oder einem Wochenende sind hinnehmbar.  Verfügbarkeit muss allerdings ständig verbessert werden. | | Vogt |  |
| 6 | I | Voraussichtliche Kunden:  Plan ist Auslieferung im Juli an 10 Kunden in D, 1 Kunde in A, 1 Kunde in NL  Laufzeit je 1 Jahr, automatische Verlängerung um 1 Jahr | | Müller |  |
| 7 | M | Technische Requirements für AXOOM-App dokumentieren  Aufwandsabschätzung, um P08 zur echten AXOOM-App weiterzuentwickeln.  Damit kann Ziel definiert werden, bis zu welcher Messe die App angeboten werden kann (Euroblech 16?) | | Gerten  Vogt | 3.6.  10.6. |
| 8 | M | Das C-DEnginge-Aktivierungsportal steht noch nicht zur Verfügung. Bis dahin sollte es möglich sein, die Lizenz manuell technisch auf die Maschine zu bringen.  Nachfrage bei C-Labs, wie Erstkunden in der Testphase in den nächsten 6 Monaten lizenztechnisch bedient werden können. | | Altuntas/ Gerten | 3.6. |
| 9 | M | Ziel ist ein 1-Schritt-Prozess (+ Funktionsprüfung) für den Servicetechniker bei der Einrichtung des Performance Cockpits.  Hinweis an Florian Weigmann, wie der Wunsch-Prozess aussieht. Grundlage für Lizenzverhandlungen. | | Vogt | 25.5. |
| 10 | I | Erste Servicetechniker-Schulung findet am 16.06. statt (DACH und NL). Die zweite Schulung (möglicherweise RdW) sollte nach Euroblech 2016 stattfinden, dort können wenn unbedingt nötig Änderungen im Prozess geschult werden. | | Müller |  |