|  |  |
| --- | --- |
| TCOLOGO2 | gemeinsam - einfach - sachlich - freundlich  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Maßnahmenliste/Besprechungsprotokoll** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektbezeichnung  AG P08-AXOOM | | | Ordnungsbegriff  Projekt/Aufgabe+Nr.  Bezeichnung  Datei-Name Dokument2  **1 Entwurf** = Vorlage (Diskussionspapier)  **2 in Arbeit** = Entwurf bzw. verabschiedete Version wird bearbeitet  **3 verabschiedet**.= Abschlussdokument  Status 1 | | |
| Kurztitel/Bezeichnung | | | Verfasser  TW533li | Seite Datum  1/1 08.06.2016 | |
| Teilnehmer/Verteiler  Altuntas, Olena (Axoom); Tomov, Stefan (Axoom); Vogt, Harald; Mueller, Daniel (TWS); Liertz, Wolfgang; Gerten, Armin (Axoom); Speer, Michael; Ely Gomes, Marcel; Bernd, Eric (Axoom); | | | Telefon-Durchwahl  31926 |  | |
| Nr | Art\* | Aufgabe/Ergebnisse | | Bearb. durch | Termine |
| 1 | M | Server Upgrade 🡪 Lena klärt das Thema, sonst keine TODOs | | Lena |  |
| 2 | M | Port 81 freischalten | | Julian/Armin |  |
| 3 | M | Erster Testkunde König, zweiter Böhmer   * Info an Armin: Welche Maschinen * Probelauf am 15.06.: neue Instanz erstellen (gemäß definiertem Prozess) * Dump von Rohdaten an AXOOM * Version von dieser Woche ausrollen * Installation am 20.06. bei König * Installation am 21.06. bei Böhmer * C-DEngine von der PE-Blech-Instanz läuft in der Integrationsumgebung als Win-Service * Update neueste Version der Integrationsumgebung 08.06. ab 13 Uhr | | Marcel  Armin/Marcel  Marcel  Julian/Armin | 13.06. |
| 4 | M | Testumgebung 08.06. um 14 Uhr Termin | | Marcel/Armin |  |
| 5 | I | Dev-Umgebung: Dateneingang ist Hermes  Integrationsumgebung: bereits C-Labs | |  |  |
| 6 | M | Bei Umzug der Domain wird Hermes nicht weiter aktualisiert auf der Dev-Umgebung | | Armin | - |
| 7 | I/M | Harald hat an C-Labs die wichtigsten Probleme geschickt.  AXOOM bestätigt hohe Prio  Stephan soll die wichtigsten Punkte noch einmal bekräftigen, insbesondere ein vor-Ort-Entwickler, um die Verbindungsprobleme bis 20.06. zu lösen | | Lena  Wolfgang | heute  heute |
| 8 | M | Integration als AXOOM-App ist für Euroblech geplant. Dokumentation „was ist AXOOM-App“ wird erstellt | | Lena | 15.06. |
| 9 | I | Lokalisierung ist noch nicht vorgesehen, Termin für die Einplanung wird geprüft. | | Daniel |  |
| 10 | I | Pricing-Konzept läuft bei Küppers/Fischer/Weigmann | | Lena |  |
| 11 | I | Verzögerung im Projekt: Auslieferung erst im August | |  |  |
| 12 | M | Aus letztem Protokoll:  Das C-DEnginge-Aktivierungsportal steht noch nicht zur Verfügung. Bis dahin sollte es möglich sein, die Lizenz manuell technisch auf die Maschine zu bringen.  Nachfrage bei C-Labs, wie Erstkunden in der Testphase in den nächsten 6 Monaten lizenztechnisch bedient werden können. | | Lena  (+ Harald?) | 15.06. |
| 13 | M | SDK-Version von AXOOM an generic:  AXOOM liefert bis Ende der Woche Template-App; noch ohne Doku, Alpha-Zustand | | Armin | 10.06. |
| 14 | I | Versionsverwaltung  Intern benötigen wir eine Releaseverwaltung, wird im nächsten P08-Kernteam besprochen | | Marcel, Wolfgang |  |