|  |  |
| --- | --- |
| TCOLOGO2 | gemeinsam - einfach - sachlich - freundlich  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Maßnahmenliste/Besprechungsprotokoll** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektbezeichnung  AG P08-AXOOM | | | Ordnungsbegriff  Projekt/Aufgabe+Nr.  Bezeichnung  Datei-Name Dokument2  **1 Entwurf** = Vorlage (Diskussionspapier)  **2 in Arbeit** = Entwurf bzw. verabschiedete Version wird bearbeitet  **3 verabschiedet**.= Abschlussdokument  Status 1 | | |
| Kurztitel/Bezeichnung | | | Verfasser  TW533li | Seite Datum  1/1 15.06.2016 | |
| Teilnehmer/Verteiler  Altuntas, Olena (Axoom); Tomov, Stefan (Axoom); Vogt, Harald; Mueller, Daniel (TWS); Liertz, Wolfgang; Gerten, Armin (Axoom); Speer, Michael; Ely Gomes, Marcel; Bernd, Eric (Axoom); | | | Telefon-Durchwahl  31926 |  | |
| Nr | Art\* | Aufgabe/Ergebnisse | | Bearb. durch | Termine |
| 1 | I | AXOOM-SDK wurde letzte Woche an generic verschickt.  Passwort ändern geht mit dem SDK | | Armin |  |
| 2 | M | AXOOM definiert Ansprechpartner und Entwickler für die Integration der P08-App in AXOOM  (Umsetzung auf P08-Seite bei generic/TRUMPF)  Rückmeldung an Daniel, Marcel und Wolfgang | | Lena | 22.06. |
| 3 | M | Passwort in Übergangslösung  Klärung bei AXOOM:   * Schnittstelle Passwort ändern mit Parametern User, PWalt, PWneu * Schnittstelle Passwort zurücksetzen mit Parametern User, PWneu * Umsetzungszeitraum wird geklärt * E-Mail-Server für Zusendung von neuem Passwort seitens P08 | | Armin | 25.06. |
| 4 | B | Nach bisherigem Stand gibt es keine weiteren Anforderungen an das User-Management für die Übergangslösung von AXOOM und P08  (bspw. Benutzername ändern) | | Daniel, Marcel, Wolfgang |  |
| 5 | I | PDF-Generierung  Vorschlag Armin: Druckansicht definieren und in den Webseiten hinterlegen, Kunde sollte seinen Windows-PDF-Drucker verwenden  Manchmal bieten Frameworks die Funktionalität an   * Frage an Generic | | Wolfgang | 22.06. |
| 6 | M | Termin mit Daniel Gottschalk und Lena   * Anforderungen an Diagnosetool * Support C-Labs mit SLAs | | Daniel Müller | 22.06. |
| 7 | I | Nicht abgeschlossene Punkte aus letztem Protokoll | |  |  |
| 7a |  | Integration als AXOOM-App ist für Euroblech geplant. Dokumentation „was ist AXOOM-App“ wird erstellt | | Lena | ? |
| 7b |  | Aus letztem Protokoll:  Das C-DEnginge-Aktivierungsportal steht noch nicht zur Verfügung. Bis dahin sollte es möglich sein, die Lizenz manuell technisch auf die Maschine zu bringen.  Nachfrage bei C-Labs, wie Erstkunden in der Testphase in den nächsten 6 Monaten lizenztechnisch bedient werden können. | | Lena  (+ Harald?) | ? |