|  |  |
| --- | --- |
| TCOLOGO2 | gemeinsam - einfach - sachlich - freundlich  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Maßnahmenliste/Besprechungsprotokoll** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektbezeichnung  AG P08-AXOOM | | | Ordnungsbegriff  Projekt/Aufgabe+Nr.  Bezeichnung  Datei-Name Dokument2  **1 Entwurf** = Vorlage (Diskussionspapier)  **2 in Arbeit** = Entwurf bzw. verabschiedete Version wird bearbeitet  **3 verabschiedet**.= Abschlussdokument  Status 1 | | |
| Kurztitel/Bezeichnung | | | Verfasser  TW552el | Seite Datum  1/1 22.06.2016 | |
| Teilnehmer/Verteiler  Altuntas, Olena (Axoom); Tomov, Stefan (Axoom); Vogt, Harald; Mueller, Daniel (TWS); Liertz, Wolfgang; Gerten, Armin (Axoom); Speer, Michael; Ely Gomes, Marcel; Bernd, Eric (Axoom); Hohenöcker, Julian | | | Telefon-Durchwahl  31926 |  | |
| Nr | Art\* | Aufgabe/Ergebnisse | | Bearb. durch | Termine |
| 1 | I | Integration in AXOOM-SDK wird im Sprint 12 von generic überprüft  Ansprechpartner bei Axoom ist Mattanja Kern | | Generic | 08.07 |
| 2 | M | Passwort in Übergangslösung  Klärung bei AXOOM:   * Schnittstelle Passwort ändern mit Parametern User, PWalt, PWneu * Schnittstelle Passwort zurücksetzen mit Parametern User, PWneu * Umsetzungszeitraum wird geklärt * E-Mail-Server für Zusendung von neuem Passwort seitens P08 | | Armin | 25.06. |
| 3 | I | Urlaubsterminen:  Armin: 11.07 – 29.07  Julian: 22.08 – 02.09  Marcel: 25.08 – 09.09  Wolfgang: 03.10 – 07.10 | |  |  |
| 4 | I | PDF-Generierung   * Wird in Story 33, Sprint 12 umgesetzt | | Generic | 08.07 |
| 5 | M | DiagnoseTool:   * Es sollte ein Tool für das Monitoring der Anwendung (Datentransport + Maschinen) entwickelt werden. * Die Entwicklung des Tools sollte gemeinsam definiert werden.   Daniel Müller stellt ein Termin für die weitere Planung ein | | Daniel Müller | 24.06 |
| 6 | M | Problem bei der Anmeldung auf der Integrationsumbegung und Aggregation Service:  Vermütlich ist die Konfiguration des AppPools der IIS nicht vollständig (z.B. Autostart) | | Armin,  Julian / Generic | 24.06 |
| 7 | M | Zyklisches Update der Integrationsumgebung:  Alle 2 Wochen.  Voraussichtlich bis zum Ende des Sprint 13 (Mitte Juli). Danach wird ein Freeze gemacht und verstärkt die Integration in Axoom geplant bzw. umgesetzt. | | Generic,  Axoom,  Trumpf |  |
| 8 | I | Die Testinstanz „DryRun“ bleibt bis auf Weiteres bestehen. | |  |  |
| 9 | M | Lokalisierung – Ein Workshop mit Trumpf IT (Herr Russer) wird geplant. | | Daniel | 24.06 |
| 10 | I | Nicht abgeschlossene Punkte aus letztem Protokoll | |  |  |
| 10a |  | Der Inhalt der SLAs (evtl. OLAs) müssen mit Axoom (evtl. C-Labs) definiert werden | | Daniel,  Bader | 24.06 |
| 10b | M | AXOOM definiert Ansprechpartner und Entwickler für die Integration der P08-App in AXOOM  (Umsetzung auf P08-Seite bei generic/TRUMPF)  Rückmeldung an Daniel, Marcel und Wolfgang  Workshop geplant für 29.06 | | Lena | 22.06. |
| 10c |  | Integration als AXOOM-App ist für Euroblech geplant. Dokumentation „was ist AXOOM-App“ wird erstellt | | Lena | ? |
| 10d |  | Das C-DEnginge-Aktivierungsportal steht noch nicht zur Verfügung. Bis dahin sollte es möglich sein, die Lizenz manuell technisch auf die Maschine zu bringen.  Nachfrage bei C-Labs, wie Erstkunden in der Testphase in den nächsten 6 Monaten lizenztechnisch bedient werden können. | | Lena  (+ Harald?) | ? |