|  |  |
| --- | --- |
| TCOLOGO2 | gemeinsam - einfach - sachlich - freundlich  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Maßnahmenliste/Besprechungsprotokoll** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektbezeichnung  AG P08-AXOOM | | | Ordnungsbegriff  Projekt/Aufgabe+Nr.  Bezeichnung  Datei-Name Dokument2  **1 Entwurf** = Vorlage (Diskussionspapier)  **2 in Arbeit** = Entwurf bzw. verabschiedete Version wird bearbeitet  **3 verabschiedet**.= Abschlussdokument  Status 1 | | |
| Kurztitel/Bezeichnung | | | Verfasser  TW552el | Seite Datum  1/1 06.07.2016 | |
| Teilnehmer/Verteiler  Altuntas, Olena (Axoom); Tomov, Stefan (Axoom); Vogt, Harald; Mueller, Daniel (TWS); Liertz, Wolfgang; Gerten, Armin (Axoom); Speer, Michael; Ely Gomes, Marcel; Bernd, Eric (Axoom); Hohenöcker, Julian; Kern, Mattanja | | | Telefon-Durchwahl  31926 |  | |
| Nr | Art\* | Aufgabe/Ergebnisse | | Bearb. durch | Termine |
| 1 | M | Integration AXOOM und MyTRUMPF   * MyTRUMPF Weg soll ohne „gelbe“ Rahmen stattfinden   Es ist zu klären, wie der so genannte technischer Account umgesetzt worden ist / werden sollte | | Wolfgang | 07.07 |
| 2 | I | Urlaubsterminen:  Armin: 11.07 – 29.07  Julian: 22.08 – 02.09  Marcel: 25.08 – 09.09  Wolfgang: 03.10 – 07.10  Mattanja: Sept.  Olena: Sept. | |  |  |
| 3 | I | DiagnoseTool – Koordination läuft über Vilma | |  |  |
| 4 | I | Problem bei der Anmeldung auf der Integrationsumbegung:  Problem besteht immer noch | | Armin |  |
| 5 | I | Folge Besprechung zur Lokalisierung zum 07.07 geplannt | |  |  |
| 6 | M | Der Aktivierungsprozess muss definiert werden.  Wolfgang macht ein Workshop zu Definition der Aktiverungsprozess | | Axoom / C-Labs / Trumpf  Wolfgang | 15.07 |
| 7 | I | Nicht abgeschlossene Punkte aus letztem Protokoll | |  |  |
| 7a | M | Der Inhalt der SLAs (evtl. OLAs) müssen mit Axoom (evtl. C-Labs) definiert werden | | Daniel,  Bader | 24.06 |
| 7b | M | Ansprechpartner für Performance Cockpit AXOOM-App ist Mattanja (noch zu klären) | | Lena | 13.07 |
| 7c | I | Integration als AXOOM-App ist für Euroblech geplant. Dokumentation „was ist AXOOM-App“ wird erstellt.  Eine erste Version ist bereits vorhanden | |  |  |