|  |  |
| --- | --- |
| TCOLOGO2 | gemeinsam - einfach - sachlich - freundlich  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Maßnahmenliste/Besprechungsprotokoll** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektbezeichnung  AG P08-AXOOM | | | Ordnungsbegriff  Projekt/Aufgabe+Nr.  Bezeichnung  Datei-Name  **1 Entwurf** = Vorlage (Diskussionspapier)  **2 in Arbeit** = Entwurf bzw. verabschiedete Version wird bearbeitet  **3 verabschiedet**.= Abschlussdokument  Status | | |
| Kurztitel/Bezeichnung | | | Verfasser  TW534li | Seite Datum  1/1 13.07.2016 | |
| Teilnehmer/Verteiler  Altuntas, Olena (Axoom); Tomov, Stefan (Axoom); Vogt, Harald; Mueller, Daniel (TWS); Liertz, Wolfgang; Gerten, Armin (Axoom); Speer, Michael; Ely Gomes, Marcel; Bernd, Eric (Axoom); Hohenöcker, Julian; Kern, Mattanja; Bernd, Eric (Axoom); Gottschalck, Daniel (Axoom) | | | Telefon-Durchwahl  31926 |  | |
| Nr | Art\* | Aufgabe/Ergebnisse | | Bearb. durch | Termine |
| 1 | I | Schulung C-Labs bei AXOOM: Am ersten Tag nehmen Zeeshan und Stefan Tomov teil | |  |  |
| 2 | I | Letzte Version von Performance Cockpit soll ausgerollt werden, Marcel meldet sich bei Zeeshan | |  |  |
| 3 | I | Zeeshan installiert gerade den Cloud Node mit der C-DEngine 3.2 und meldet sich | |  |  |
| 4 | I | Integration als AXOOM-App ist für Euroblech geplant. Dokumentation „was ist AXOOM-App“ wird erstellt.  Eine erste Version ist bereits vorhanden | | Lena |  |
| 5 | I | Service-Eskalation DeviceGate 🡪 AXOOM 🡪 C-Labs noch nicht abschließend definiert.  Erster Stand wurde erarbeitet unter der Annahme, dass kein Diagnosetool existiert:  NSC 🡪 SCC TruTops 🡪 myTRUMPF/AXOOM/DCC  Nächste Woche Abstimmung AXOOM-C-Labs zu dem Thema | | Daniel, Thomas, Daniel |  |
| 6 | I | **Factory Gate**  Technische Machbarkeit wird gerade von Marcel überprüft  Bei AXOOM ist Armin mit Chris an dem Thema dran, nicht höchste Priorität  Factory Gate bekommt Diagnosetool-Plugin mit Sicht auf das gesamte Mesh  Maschine direkt 🡪 Factory Gate 🡪 Cloud Gate läuft bei TLS  Prozess für Device Gate 🡪 Factory Gate 🡪 Cloud Gate noch nicht vorhanden | |  |  |
| 7 |  | Testkundeninstallation Sykatec mit Factory Gate  Wolfgang schickt Anfrage an Daniel, Lena und Florian | | Wolfgang | heute |
| 8 | I | Diagnosetool-Anforderungen werden von Vilma gesammelt, weitere Abstimmungen mit ihr | |  |  |
| 9 | I | Getrennt davon: AXOOM plant ein Produkt zu Diagnosezwecken, das ggf. auch verkauft werden kann. Entwicklung und Anforderungen in Klärung. | | Lena |  |
|  |  |  | |  |  |