|  |  |
| --- | --- |
| TCOLOGO2 | gemeinsam - einfach - sachlich - freundlich  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Maßnahmenliste/Besprechungsprotokoll** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektbezeichnung  AG P08-AXOOM 🡪 SSO zwischen AXOOM / Performance Cockpit / myTRUMPF | | | Ordnungsbegriff  Projekt/Aufgabe+Nr.  Bezeichnung  Datei-Name  **1 Entwurf** = Vorlage (Diskussionspapier)  **2 in Arbeit** = Entwurf bzw. verabschiedete Version wird bearbeitet  **3 verabschiedet**.= Abschlussdokument  Status | | |
| Kurztitel/Bezeichnung | | | Verfasser  TW534li | Seite Datum  1/1 03.08.2016 | |
| Teilnehmer/Verteiler  Rainer Schüssler, Daniel Müller, Julian Hohenöcker, Sebastian Schwarz, Mattanja Kern, Sebastien-Claude Mordellet, Marcel Ely Gomes, Wolfgang Liertz | | | Telefon-Durchwahl  31926 |  | |
| Nr | Art\* | Aufgabe/Ergebnisse | | Bearb. durch | Termine |
| 1 | I | Das allgemeingültige SSO zwischen AXOOM und myTRUMPF wird allgemein angestrebt, ist aber weder Teil des Projekts P08 noch annähernd bis zur EuroBlech zu schaffen | | alle |  |
| 2 | I | Ein SSO zwischen AXOOM und myTRUMPF ist derzeit nicht in Konzeption und muss separat geplant werden | | Schüssler? Altuntas? |  |
| 3 | B | Eine Lösung mit überschaubarem Aufwand für den SSO zwischen Performance Cockpit und myTRUMPF wird angestrebt | | alle |  |
| 4 | M | Schätzung Aufwände myTRUMPF und Rückmeldung, ob die Umsetzung bis EuroBlech realistisch ist | | Herr Mordellet | Diese Woche |
| 5 | M | Spezifikation der Schnittstellen und Abstimmung direkt mit Julian Hohenöcker, Sebastian Schwarz, Yvonne Spitznagel, Michael Speer und Wolfgang Liertz | | Herr Mordellet | Mitte August |
| 6 | M | Absprache mit Herrn Dürr (IT Security) für Pen-Tests (Herr Mordellet stellt Kontakt mit Daniel Müller und Wolfgang Liertz her) | |  | Ende August |
| 7 | I | Umsetzungszeitraum auf myTRUMPF-Seite wird mit Markus Frank geklärt | |  |  |
| 8 | I | Skizze für den SSO myTRUMPF-AXOOM **siehe** **nächste Seite** | | Wolfgang Liertz |  |

