|  |  |
| --- | --- |
| TCOLOGO2 | gemeinsam - einfach - sachlich - freundlich  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Maßnahmenliste/Besprechungsprotokoll** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektbezeichnung  AG P08-AXOOM | | | Ordnungsbegriff  Projekt/Aufgabe+Nr.  Bezeichnung  Datei-Name  **1 Entwurf** = Vorlage (Diskussionspapier)  **2 in Arbeit** = Entwurf bzw. verabschiedete Version wird bearbeitet  **3 verabschiedet**.= Abschlussdokument  Status | | |
| Kurztitel/Bezeichnung | | | Verfasser  TW534li | Seite Datum  1/1 10.08.2016 | |
| Teilnehmer/Verteiler  Altuntas, Olena (Axoom); Tomov, Stefan (Axoom); Vogt, Harald; Mueller, Daniel (TWS); Liertz, Wolfgang; Gerten, Armin (Axoom); Speer, Michael; Ely Gomes, Marcel; Bernd, Eric (Axoom); Hohenöcker, Julian; Kern, Mattanja; Bernd, Eric (Axoom); Gottschalck, Daniel (Axoom); Alam, Zeeshan | | | Telefon-Durchwahl  31926 |  | |
| Nr | Art\* | Aufgabe/Ergebnisse | | Bearb. durch | Termine |
| 1 | M | P08-Update in der Integrationsumgebung  Julian stellt neue Version zur Verfügung | | Armin  Julian | 22.-26.08.  19.08. |
| 2 | I | Jeder Testkunde bekommt eine Instanz auf der Integrationsumgebung. | |  |  |
| 3 | M | URLs kann AXOOM vorgeben, Klärung läuft  (evtl. müssen neue URLs beantragt werden?) | | Armin | 17.08. |
| 4 | B | Für „echte“ Kunden wird eine Produktivumgebung eingerichtet. Anforderungen identisch wie Integrationsumgebung.  (Erste „echte“ Kunden werden am 15. und 27.09. installiert) | | Armin | 15.09. |
| 5 | M | P08-PL klärt die serviceseitigen Anforderungen, die zwischen Integrationsumgebung und Produktivumgebung abweichen, Stichwort Verfügbarkeit/Availability. | | Daniel Müller | 17.08. |
| 6 | B | Dev-Umgebung (p08.axoom.com) bleibt weiterhin Spielwiese für TRUMPF mit Remote-Zugängen.  Integrations- und Produktivumgebungen werden lediglich von AXOOM geupdated und dafür auch supported. | | alle |  |
| 7 | I | Für Analysezwecke wird AXOOM Möglichkeiten zur Verfügung stellen:   * Tool von Oliver checkt Funktionalität / Durchstich, ggf. später mit DB-Dump etc. * Von C-Labs gibt es angeblich ein Service-Plugin (gerade in Prüfung) * AXOOM plant Diagnosetool für Verbindungsprüfung (Pings von der Maschine), Datenvolumen und Information darüber, wo die Informationsstrecke abbricht (Scope: nächstes halbes Jahr) | | Lena |  |
| 8 | M | Organisatorisch klärt Lena, ob eigenes Projekt mit TAT oder im Rahmen von P08 (je nach Aufwand) | | Lena | 17.08. |
| 9 | M | Dev-Umgebung sollte identisch mit der Integrations- und Produktivumgebung sein. AXOOM klärt, wie viel Aufwand das bedeutet. | | Armin | 17.08. |
| 10 | M | Demoinstanz sollte auf Integrationsumgebung laufen, Daten sollen auf der EuroBlech jeden Tag aktualisiert werden. Marcel erarbeitet Vorschläge. | | Marcel | 17.08. |