|  |  |
| --- | --- |
| TCOLOGO2 | gemeinsam - einfach - sachlich - freundlich  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Maßnahmenliste/Besprechungsprotokoll** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektbezeichnung  AG P08-AXOOM | | | Ordnungsbegriff  Projekt/Aufgabe+Nr.  Bezeichnung  Datei-Name  **1 Entwurf** = Vorlage (Diskussionspapier)  **2 in Arbeit** = Entwurf bzw. verabschiedete Version wird bearbeitet  **3 verabschiedet**.= Abschlussdokument  Status | | |
| Kurztitel/Bezeichnung | | | Verfasser  TW534li | Seite Datum  1/1 17.08.2016 | |
| Teilnehmer/Verteiler  Altuntas, Olena (Axoom); Tomov, Stefan (Axoom); Vogt, Harald; Mueller, Daniel (TWS); Liertz, Wolfgang; Gerten, Armin (Axoom); Speer, Michael; Ely Gomes, Marcel; Bernd, Eric (Axoom); Hohenöcker, Julian; Kern, Mattanja; Bernd, Eric (Axoom); Gottschalck, Daniel (Axoom); Alam, Zeeshan | | | Telefon-Durchwahl  31926 |  | |
| Nr | Art\* | Aufgabe/Ergebnisse | | Bearb. durch | Termine |
| 1 | I  M  M | Integration ins AXOOM-SDK  Nächste Schritte in der Zusammenarbeit AXOOM-generic:   * Laden der DLLs (in Bearbeitung, sollte AXOOM-Portal bereits unterstützen) * Authentifizierung (sollte AXOOM-Portal bereits unterstützen) * Datenbankanbindung aus AXOOM Portal Service (sollte AXOOM-Portal bereits unterstützen) * Integration der Cloud Node in die Kundeninstanz 🡪 Vorstellung der Konzepte seitens AXOOM: Armin, Lena, Mattanja, (Marcel), Wolfgang Anschließend Prozessseitiger Termin * Klärung Hosting und Provisioning (automatisiert durch Meldung von myTRUMPF oder manuell) * Termin mit Mattanja und generic in der Woche vom 05.-09.08. | | Wolfgang  Mattanja |  |
| 2 | M | Organisatorisch klärt Lena, ob eigenes Projekt mit TAT oder im Rahmen von P08 (je nach Aufwand) | | Lena | 24.08. |
| 3 | M | Dev-Umgebung sollte identisch mit der Integrations- und Produktivumgebung sein. AXOOM klärt, wie viel Aufwand das bedeutet. | | Armin | 24.08. |
| 4 | M | Demoinstanz sollte auf Integrationsumgebung laufen, Daten sollen auf der EuroBlech jeden Tag aktualisiert werden. Marcel erarbeitet Vorschläge. | | Marcel | 24.08. |
| 5 | M | URLs kann AXOOM vorgeben, Klärung läuft  (evtl. müssen neue URLs beantragt werden?)  Best Case: Firmenname.trumpf.axoom.hosting  Worst Case: p08-Firmenname.myaxoom.com | | Armin | 24.08. |
| 6 |  |  | |  |  |
| 7 |  |  | |  |  |
| 8 |  |  | |  |  |
| 9 |  |  | |  |  |
| 10 |  |  | |  |  |