|  |  |
| --- | --- |
| TCOLOGO2 | gemeinsam - einfach - sachlich - freundlich  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Maßnahmenliste/Besprechungsprotokoll** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektbezeichnung  AG P08-AXOOM | | | Ordnungsbegriff  Projekt/Aufgabe+Nr.  Bezeichnung  Datei-Name  **1 Entwurf** = Vorlage (Diskussionspapier)  **2 in Arbeit** = Entwurf bzw. verabschiedete Version wird bearbeitet  **3 verabschiedet**.= Abschlussdokument  Status | | |
| Kurztitel/Bezeichnung | | | Verfasser  TW534li | Seite Datum  1/1 17.08.2016 | |
| Teilnehmer/Verteiler  Altuntas, Olena (Axoom); Tomov, Stefan (Axoom); Vogt, Harald; Mueller, Daniel (TWS); Liertz, Wolfgang; Gerten, Armin (Axoom); Speer, Michael; Ely Gomes, Marcel; Bernd, Eric (Axoom); Hohenöcker, Julian; Kern, Mattanja; Bernd, Eric (Axoom); Gottschalck, Daniel (Axoom); Alam, Zeeshan | | | Telefon-Durchwahl  31926 |  | |
| Nr | Art\* | Aufgabe/Ergebnisse | | Bearb. durch | Termine |
| 1 | I  M  M | Integration ins AXOOM-SDK  Nächste Schritte in der Zusammenarbeit AXOOM-generic:   * Laden der DLLs (in Bearbeitung, sollte AXOOM-Portal bereits unterstützen) * Authentifizierung (sollte AXOOM-Portal bereits unterstützen) * Datenbankanbindung aus AXOOM Portal Service (sollte AXOOM-Portal bereits unterstützen) * Integration der Cloud Node in die Kundeninstanz 🡪 Vorstellung der Konzepte seitens AXOOM: Armin, Lena, Mattanja, (Marcel), Wolfgang Anschließend Prozessseitiger Termin * Klärung Hosting und Provisioning (automatisiert durch Meldung von myTRUMPF oder manuell) * Termin mit Mattanja und generic in der Woche vom 05.-09.08. | | Wolfgang  Mattanja |  |
| 2 | M | Organisatorisch klärt Lena, ob eigenes Projekt mit TAT oder im Rahmen von P08 (je nach Aufwand) | | Lena | 24.08.  🡪 31.08. |
| 3 | M  M | Dev-Umgebung sollte identisch mit der Integrations- und Produktivumgebung sein. AXOOM klärt, wie viel Aufwand das bedeutet.  Dev-Umgebung gleichziehen wird ins Backlog bei AXOOM aufgenommen  Produktivumgebung aufsetzen: Armin muss an die IT Rückmeldung geben, Daniel und Wolfgang klären noch einmal die Anforderungen (Update: bereits verschickt) | | Armin  Wolfgang | 31.08. |
| 4 | M | Demoinstanz sollte auf Integrationsumgebung laufen, Daten sollen auf der EuroBlech jeden Tag aktualisiert werden. Marcel erarbeitet Vorschläge.  Tool wird einmal ausgeführt und generiert die Daten für die Zukunft gleich mit. Marcel schickt Datenbank-Dump an Armin für den Zeitbereich bis nach EuroBlech. | | Marcel | nach seinem Urlaub |
| 5 | I | URLs kann AXOOM vorgeben, Klärung läuft  (evtl. müssen neue URLs beantragt werden?)  Best Case: Firmenname.trumpf.axoom.hosting  Worst Case: p08-Firmenname.myaxoom.com  Option mit pc-{Firmenname}.myaxoom.com ist in Ordnung, es kann aber jede andere Domain von AXOOM kommen, keine Änderung im TRUMPF-Prozess notwendig | | alle |  |
| 6 | I | Neue Version von generic kann auf die Integrationsumgebung ausgerollt warden | | Armin |  |
| 7 | I | IIS-Konfiguration erlaubt “Unterordner”, ausprobieren mit „Add Application“ oder „Add Virtual Directory” | |  |  |