|  |  |
| --- | --- |
| TCOLOGO2 | gemeinsam - einfach - sachlich - freundlich  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Maßnahmenliste/Besprechungsprotokoll** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektbezeichnung  AG P08-AXOOM | | | Ordnungsbegriff  Projekt/Aufgabe+Nr.  Bezeichnung  Datei-Name  **1 Entwurf** = Vorlage (Diskussionspapier)  **2 in Arbeit** = Entwurf bzw. verabschiedete Version wird bearbeitet  **3 verabschiedet**.= Abschlussdokument  Status | | |
| Kurztitel/Bezeichnung | | | Verfasser  TW552el | Seite Datum  1/1 14.09.2016 | |
| Teilnehmer/Verteiler  Altuntas, Olena (Axoom); Tomov, Stefan (Axoom); Vogt, Harald; Mueller, Daniel (TWS); Liertz, Wolfgang; Gerten, Armin (Axoom); Speer, Michael; Ely Gomes, Marcel; Bernd, Eric (Axoom); Hohenöcker, Julian; Spitznagel, Yvonne; Kern, Mattanja; Bernd, Eric (Axoom); Gottschalck, Daniel (Axoom); Alam, Zeeshan | | | Telefon-Durchwahl  30672 |  | |
| Nr | Art\* | Aufgabe/Ergebnisse | | Bearb. durch | Termine |
| 1 | I | Integration ins AXOOM-SDK  Nächste Schritte in der Zusammenarbeit AXOOM-generic:   * Klärung bei Axoom Intern wie Lösung technisch (MVC Controller, eigener Prozess, etc.) umgesetzt werden sollte * Priorisierung / Planung für P08 muss definiert werden | | Mattanja  Wolfgang / Axoom | Okt. 2016 |
| 2 | M  M | Organisatorisch klärt Lena, ob eigenes Projekt mit TAT oder im Rahmen von P08 (je nach Aufwand)  Wolfgang fragt bei Florian an | | Lena | 14.09. -> 21.09 |
| 3 | I | (Reminder)  Produktivumgebung wird von Armin eingerichtet, sobald die IT den Server aufgesetzt hat etc. | | Armin | KW38 |
| 4 | M | Tool wird einmal ausgeführt und generiert die Daten für die Zukunft gleich mit. Marcel schickt Datenbank-Dump an Armin für den Zeitbereich bis nach EuroBlech. | | Marcel | 21.09. |
| 5 | B  M | Activation Key wird wie im Prozess beschrieben von AXOOM abgefragt und an den TRUMPF Service geschickt.  Wolfgang stößt die Änderung der SIS Vorlage-E-Mail an | | Armin  Wolfgang | KW 40  14.09 -> 21.09 |