|  |  |
| --- | --- |
| TCOLOGO2 | gemeinsam - einfach - sachlich - freundlich  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Maßnahmenliste/Besprechungsprotokoll** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektbezeichnung  AG P08-AXOOM | | | Ordnungsbegriff  Projekt/Aufgabe+Nr.  Bezeichnung  Datei-Name  **1 Entwurf** = Vorlage (Diskussionspapier)  **2 in Arbeit** = Entwurf bzw. verabschiedete Version wird bearbeitet  **3 verabschiedet**.= Abschlussdokument  Status | | |
| Kurztitel/Bezeichnung | | | Verfasser  TW552el | Seite Datum  1/1 28.09.2016 | |
| Teilnehmer/Verteiler  Altuntas, Olena (Axoom); Tomov, Stefan (Axoom); Vogt, Harald; Mueller, Daniel (TWS); Liertz, Wolfgang; Gerten, Armin (Axoom); Speer, Michael; Ely Gomes, Marcel; Bernd, Eric (Axoom); Hohenöcker, Julian; Spitznagel, Yvonne; Kern, Mattanja; Bernd, Eric (Axoom); Gottschalck, Daniel (Axoom); Alam, Zeeshan; Schulz, Oliver; | | | Telefon-Durchwahl  30672 |  | |
| Nr | Art\* | Aufgabe/Ergebnisse | | Bearb. durch | Termine |
| 1 | I | Produktionsumgebung wird noch aufgesetzt   * Cloudgate URL | | Armin | 30.09 |
| 2 | I | Domain-Umzug hängt von Provider ab | | Armin |  |
| 3 | I | Diagnose Tool – Es könnte evtl. OWIN zu Einbindung verwendet werden | | Oliver | 07.09 |
| 4 | I | Integration ins AXOOM-SDK  Nächste Schritte in der Zusammenarbeit AXOOM-generic:   * Klärung bei Axoom Intern wie Lösung technisch (MVC Controller, eigener Prozess, etc.) umgesetzt werden sollte * Priorisierung / Planung für P08 muss definiert werden | | Mattanja  Wolfgang / Axoom | Okt. 2016 |
| 5 | M  M | Organisatorisch klärt Lena, ob eigenes Projekt mit TAT oder im Rahmen von P08 (je nach Aufwand)  Wolfgang fragt bei Florian an  Marcel fragt bei Lena/Wolfgang/Florian den Status ab | | Lena  Wolfgang  Marcel | 30.09 |
| 6 | I | P08-Demo – Daten sind generiert. Kein Änderungsbedarf mehr | | Marcel |  |
| 7 | M | Wolfgang stößt die Änderung der SIS Vorlage-E-Mail an | | Wolfgang | 30.09 |
| 8 | M  M | Piwik Server – Anfrage an Axoom IT bzgl. Hosting  P08 Instanz für PlugIn (Heat Click-Map) wird vorerst auf der Dev-Umgebung installiert. Login automatisieren!? | | Marcel  Julian | 30.09  13.10 |
| 9 | I | Aufgrund von Problemen mit der Datenübertragung müsste die erste Kundenauslieferung von P08 verschoben werden. Folgetermin dürfte zwischen KW40 und KW41 liegen. | |  |  |