|  |  |
| --- | --- |
| TCOLOGO2 | gemeinsam - einfach - sachlich - freundlich  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Maßnahmenliste/Besprechungsprotokoll** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektbezeichnung  AG P08-AXOOM | | | Ordnungsbegriff  Projekt/Aufgabe+Nr.  Bezeichnung  Datei-Name  **1 Entwurf** = Vorlage (Diskussionspapier)  **2 in Arbeit** = Entwurf bzw. verabschiedete Version wird bearbeitet  **3 verabschiedet**.= Abschlussdokument  Status | | |
| Kurztitel/Bezeichnung | | | Verfasser  TW552el | Seite Datum  1/1 05.10.2016 | |
| Teilnehmer/Verteiler  Altuntas, Olena (Axoom); Tomov, Stefan (Axoom); Vogt, Harald; Mueller, Daniel (TWS); Liertz, Wolfgang; Gerten, Armin (Axoom); Speer, Michael; Ely Gomes, Marcel; Bernd, Eric (Axoom); Hohenöcker, Julian; Spitznagel, Yvonne; Kern, Mattanja; Bernd, Eric (Axoom); Gottschalck, Daniel (Axoom); Alam, Zeeshan; Schulz, Oliver; | | | Telefon-Durchwahl  30672 |  | |
| Nr | Art\* | Aufgabe/Ergebnisse | | Bearb. durch | Termine |
| 1 | I | Produktionsumgebung wird noch aufgesetzt   * Cloudgate URL | | Armin | 07.10 |
| 2 | I | TAT Einbindung erfolg im Rahmen des Projektes Vertigo (SW63) | |  |  |
| 3 | I | SIS Vorlage-E-Mail bereits angepasst | |  |  |
| 4 | M | Daniel organisiert Terminen zur Klärung folgenden Themen:   * Automatisierung des Bestellungsprozesses * Up/Downgrade Prozess * Abbestellung von einer Maschine / Kündigung P08 * Senden eines Hinweises an den Kunde vor Ablauf der Lizenz | | Daniel | 07.10 |
| 5 | M | Kick Off Termin für P08 Axoom App (Lena, Armin, Mattanja, Thomas Möller, Daniel, Wolfgang) | | Daniel | 07.10 |
| 6 |  | Offene Punkte:  1) Domain-Umzug hängt von Provider ab  2) Diagnose Tool – Es könnte evtl. OWIN zu Einbindung verwendet werden  3) Integration ins AXOOM-SDK auf Intech 2017 verschoben  4) Piwik auf Dev-Umgebung | |  |  |