|  |  |
| --- | --- |
| TCOLOGO2 | gemeinsam - einfach - sachlich - freundlich  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Maßnahmenliste/Besprechungsprotokoll** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektbezeichnung  AG P08-AXOOM | | | Ordnungsbegriff  Projekt/Aufgabe+Nr.  Bezeichnung  Datei-Name  **1 Entwurf** = Vorlage (Diskussionspapier)  **2 in Arbeit** = Entwurf bzw. verabschiedete Version wird bearbeitet  **3 verabschiedet**.= Abschlussdokument  Status | | |
| Kurztitel/Bezeichnung | | | Verfasser  TW552el | Seite Datum  1/1 12.10.2016 | |
| Teilnehmer/Verteiler  Altuntas, Olena (Axoom); Tomov, Stefan (Axoom); Vogt, Harald; Mueller, Daniel (TWS); Liertz, Wolfgang; Gerten, Armin (Axoom); Speer, Michael; Ely Gomes, Marcel; Bernd, Eric (Axoom); Hohenöcker, Julian; Spitznagel, Yvonne; Kern, Mattanja; Bernd, Eric (Axoom); Gottschalck, Daniel (Axoom); Alam, Zeeshan; Schulz, Oliver; Futschik, Sven | | | Telefon-Durchwahl  30672 |  | |
| Nr | Art\* | Aufgabe/Ergebnisse | | Bearb. durch | Termine |
| 1 | M | Produktionsumgebung ist vorbereitet, kann aber nicht in Betrieb genommen werden, da die Domaine noch nicht geklärt sind. Lena gibt Rückmeldung bis Ende der Woche. | | Lena | 14.10 |
| 2 | I  M | Bestellungsprozess Trumpf->Axoom funktioniert noch nicht reibungslos bei Bestellung von mehreren Maschinen für einen Kunde.  Axoom muss prüfen, ob der Kunde bereits eine Instanz hat oder nicht. Prüfdaten könnten sein:   * Vorname * Nachname * Email   Der Vorgang (SIS Bestellung) wird am Axoom pro Maschine gesendet, da diese bei Trumpf nach Technologien (Laser, Stanz/Kombi) behandelt wird.  Lena klärt mit Armin die Umsetzungsmöglichkeiten | | Daniel  Lena | 14.10 |
| 3 |  | Offene Punkte:  1) Domain-Umzug hängt von Provider ab  2) Diagnose Tool – Es könnte evtl. OWIN zu Einbindung verwendet werden  3) Integration ins AXOOM-SDK auf Intech 2017 verschoben  4) Piwik auf Dev-Umgebung | |  |  |