|  |  |
| --- | --- |
| TCOLOGO2 | gemeinsam - einfach - sachlich - freundlich  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Maßnahmenliste/Besprechungsprotokoll** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektbezeichnung  AG P08-AXOOM | | | Ordnungsbegriff  Projekt/Aufgabe+Nr.  Bezeichnung  Datei-Name  **1 Entwurf** = Vorlage (Diskussionspapier)  **2 in Arbeit** = Entwurf bzw. verabschiedete Version wird bearbeitet  **3 verabschiedet**.= Abschlussdokument  Status | | |
| Kurztitel/Bezeichnung | | | Verfasser  TW534li | Seite Datum  1/1 19.10.2016 | |
| Teilnehmer/Verteiler  Altuntas, Olena (Axoom); Tomov, Stefan (Axoom); Vogt, Harald; Mueller, Daniel (TWS); Liertz, Wolfgang; Gerten, Armin (Axoom); Speer, Michael; Ely Gomes, Marcel; Bernd, Eric (Axoom); Hohenöcker, Julian; Spitznagel, Yvonne; Kern, Mattanja; Bernd, Eric (Axoom); Gottschalck, Daniel (Axoom); Alam, Zeeshan; Schulz, Oliver; Futschik, Sven | | | Telefon-Durchwahl  31926 |  | |
| Nr | Art\* | Aufgabe/Ergebnisse | | Bearb. durch | Termine |
| 1 | M | Produktivumgebung ist vorbereitet, kann aber nicht in Betrieb genommen werden, da die Domaine noch nicht geklärt sind. Lena gibt Rückmeldung bis Ende der Woche.  Lena fragt Thorsten Löwenberg noch einmal an, sonst Florian | | Lena  Lena | ~~14.10.~~  21.10. |
| 2 | I  B  I  M | Bestellungsprozess Trumpf->Axoom: Bestellung von mehreren Maschinen für einen Kunden  Der Vorgang (SIS Bestellung) wird am Axoom pro Maschine gesendet, da diese bei Trumpf nach Technologien (Laser, Stanz/Kombi) behandelt wird.   * Eindeutige Zuordnung Kunde<->Maschine ist die Kundennummer   Es reicht aus, den Datenbankeintrag für eine Maschine nachträglich in der MongoDB (Collection Machines) hinzuzufügen.  Definition der Downgrade-/Kündigungsprozesses wird demnächst diskutiert. | | Daniel  alle  Wolfgang  Daniel |  |
|  | M | Axoom hat bereits CloudGate unter der neuen Adresse eingerichtet. Eine Kundeninstanz wird testweise eingerichtet, ScopeID und Zugang an Marcel und Wolfgang geschickt. | | Armin | 20.10. |
|  | I | Domain-Umzug hing an Verträgen, sollte erfolgen, sobald Zertifikate eingerichtet sind. | | Armin |  |
|  | B | Subdomain für Kundeninstanzen wird durch Kundennummer statt Firmennamen ersetzt:  http://12345678.myaxoom.com | | alle |  |
|  | I | AXOOM-SDK hat bereits Funktionalität für die Datenbankanbindung. App bringt „Wunsch“ auf Datenbank mit, bekommt vom System dann den Ort der Datenbank nach deren Einrichtung hineingereicht.  InfoHub-Themen bei Andreas Frey/Stefan Dilger | | Armin |  |