|  |  |
| --- | --- |
| TCOLOGO2 | gemeinsam - einfach - sachlich - freundlich  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Maßnahmenliste/Besprechungsprotokoll** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektbezeichnung  AG P08-AXOOM | | | Ordnungsbegriff  Projekt/Aufgabe+Nr.  Bezeichnung  Datei-Name  **1 Entwurf** = Vorlage (Diskussionspapier)  **2 in Arbeit** = Entwurf bzw. verabschiedete Version wird bearbeitet  **3 verabschiedet**.= Abschlussdokument  Status | | |
| Kurztitel/Bezeichnung | | | Verfasser  TW534li | Seite Datum  1/1 09.11.2016 | |
| Teilnehmer/Verteiler  Altuntas, Olena (Axoom); Tomov, Stefan (Axoom); Vogt, Harald; Mueller, Daniel (TWS); Liertz, Wolfgang; Gerten, Armin (Axoom); Speer, Michael; Ely Gomes, Marcel; Bernd, Eric (Axoom); Kern, Mattanja; Bernd, Eric (Axoom); Gottschalck, Daniel (Axoom); Alam, Zeeshan; Möller, Thomas (Axoom) | | | Telefon-Durchwahl  31926 |  | |
| Nr | Art\* | Aufgabe/Ergebnisse | | Bearb. durch | Termine |
| 1 | M | Produktivumgebung ist vorbereitet, kann aber nicht in Betrieb genommen werden, da die Domains (SSL) noch nicht geklärt sind. Lena gibt Rückmeldung bis Ende der Woche.  Lena fragt Thorsten Löwenberg noch einmal an, sonst Florian  Domains mit SSL-Zertifikaten kommen in zwei Wochen  Subdomain für Kundeninstanzen wird durch Kundennummer statt Firmennamen ersetzt:  <http://12345678.myaxoom.com>  Ab in zwei Wochen  <http://12345678.trumpf.axoom.hosting> | | Armin | 23.11. |
| 1b | M | AXOOM-Seiten wie das Performance Cockpit haben Schwierigkeiten, innerhalb eines iframes angezeigt zu werden. Kurze Klärung der Frage, wie das Performance Cockpit langfristig angezeigt werden soll mit der TRUMPF IT. | | Wolfgang |  |
| 1c | I | Neue Anforderung seit EuroBlech:  Performance Cockpit in nicht-MyTRUMPF-Ländern verfügbar machen.   * Option 1: Über KA-Server * Option 2: Hosting-Strategie für Länder wie Brasilien, China etc. erstellen   Wolfgang geht auf Florian zu | | Wolfgang |  |
|  | M | AXOOM klärt intern die Planung zur automatischen Erstellung/Kündigung von Performance Cockpit-Instanzen  Bestellung/Kündigung über SAP-AXOOM-Schnittstelle? | | Mattanja 🡪 Thomas | 30.11. |

**Kickoff Performance Cockpit App**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I | Thomas Möller PO für zwei Streams   * Plattform (Business Systems, Online Shop, Betrieb, LifeCycle-Management, etc.) * Apps und Portal (Framework für Applikationen, Unterstützung externe App-Entwickler)   Ansprechpartner für „Appifizierung“   * Technischer Ansprechpartern App weiterhin Mattanja * Ansprechpartner Provisionierung/Plattform: Thomas * Konsumierung der Daten/Maschinenanbindung: Lena (PO), Armin (technisch) * Planung Kapazität / Sprints: Thomas | Thomas |  |
| 2 |  | Integration ins AXOOM-SDK  Nächste Schritte in der Zusammenarbeit AXOOM-generic:   * Art der Integration in AXOOM entscheiden (sollte AXOOM-Portal bereits unterstützen) * Integration der Cloud Node in die Kundeninstanz 🡪 Vorstellung der Konzepte seitens AXOOM: Armin, Lena, Mattanja, (Marcel), Wolfgang Anschließend Prozessseitiger Termin * Klärung Hosting und Provisioning (automatisiert durch Meldung von myTRUMPF oder manuell) * Rechtliche Themen 🡪 Termin Stübel | Technischer Workshop  Wolfgang | t.b.d. |
| 3 | B | 1. Workshop zur Definition der funktionalen Anforderungen (Daniel, Lena, Thomas, Wolfgang) – Fragestellung:    1. Welche Funktionalität des Performance Cockpit soll über AXOOM abgebildet werden?    2. Wie sollen Kundenabläufe aussehen (Neukunde/Bestandskunde)?    3. Soll das Performance Cockpit im Store für jeden zugänglich sein, Voraussetzungen für Erwerb?    4. 29/30.11. 2. Technischer Workshop (Mattanja, Armin, 2 Devs Smart Applications, Wolfgang) | Daniel |  |